HARMONOGRAM

ETAP 1 (10.10 - 23.10)

Wstępny wybór komponentów, zgromadzenie dokumentacji, harmonogram, schemat blokowy, wstępny podział pracy, dokumentacja do protokołów.

ETAP 2 (24.10 - 6.11)

Praca nad programem pisanym w języku C. - Mikołaj Borkowski

ETAP 3 (7.11 - 20.11)

Tworzenie aplikacji. - Aleksandra Faliszek

ETAP 4 (21.11 - 4.11)

Montowanie układu. - Dorota Gacek